Agent 分层记忆系统设计文档

面向分布式 Agent Runtime 的架构设计、实施方案与时序/流程图

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 架构设计 / 实施方案 / 落地路线图 |
| 适用对象 | 分布式 Agent、长期任务执行系统、多 Agent 协同系统 |
| 核心目标 | 解决上下文爆炸、状态丢失、任务不可接管与检索失控 |

一句话总结： 这个系统不是“保存聊天记录”的数据库，而是一个日志驱动、状态落地、混合检索、可接管恢复的 Agent 记忆运行时。

目录

• 1. 文档目标与设计范围

• 2. 核心问题定义

• 3. 设计原则

• 4. 总体架构

• 5. 分层记忆模型

• 6. 底层存储结构映射

• 7. 核心对象模型

• 8. 写入方案

• 9. 回载方案

• 10. 详细实施方案

• 11. 实现步骤与分阶段计划

• 12. 工作时序图

• 13. 流程图

• 14. 可观测性与运维

• 15. 风险与边界

• 16. 最终落地建议

1. 文档目标与设计范围

本文档将前面讨论的内容收敛为一套可工程化的 Agent 记忆系统设计方案。该系统不是“聊天记录存储器”，而是一个面向 Agent Runtime 的分层记忆子系统，它需要同时承担工作记忆装配、长期状态落地、过程事件回放、checkpoint 恢复、结构化与语义化检索、多 Agent 接管与协同、优先级与降级执行支撑。

本文档输出包含： • 完整文档化说明 • 实现步骤 • 具体详细实施方案 • 工作时序图与流程图

2. 核心问题定义

2.1 当前 Agent 系统常见痛点

• 上下文爆炸：会话变长、项目变大、工具输出增多后，prompt 迅速膨胀，导致成本上升、相关信息被淹没、长任务推理质量下降。

• 多 Agent 不可观测：子 Agent 卡住、重试、超时或异常退出时，父 Agent 往往只能感知“没完成”，无法知道具体阻塞点。

• 执行进度丢失不可恢复：关键执行状态隐含在当前上下文内，一旦 Agent 重启、模型切换、节点失效，任务无法从中间状态继续。

• 级联阻塞无法保护高优先级任务：支线任务长时间阻塞时，系统无法自动熔断非关键任务、释放资源、保证主线任务继续推进。

3. 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态外化 | 所有关键执行状态必须写入系统，而不是只存在于当前模型上下文中。 |
| 事件优先 | 关键动作先写事件流，再写状态真相，确保过程可回放、故障可审计。 |
| 热冷分层 | 区分工作记忆、热状态、持久状态、历史事件与检索索引。 |
| 小而准 | L0 工作记忆尽量小，但必须覆盖目标、证据、约束与失败原因。 |
| 混合检索 | 综合结构化过滤、倒排、向量和关系扩展，避免单一路径失准。 |
| 可接管 | 恢复与接管依赖事件流、checkpoint、当前真相与可回载记忆。 |

4. 总体架构

图 1：Agent 分层记忆系统总体架构图

| 层级 | 名称 | 主要内容 | 主要目标 | 是否直接进 Prompt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 工作记忆 | 当前目标、当前步骤、硬约束、最近失败原因、Top-K 证据 | 为模型本轮推理服务 | 是 |
| L1 | 热状态层 | 活跃任务摘要、Agent 心跳、热点实体、最近工具输出、短期缓存 | 低延迟读写 | 否 |
| L2 | 状态真相层 | task_state、step_state、checkpoint_meta、版本约束、长期事实 | 恢复、接管、审计 | 否 |
| L3 | 事件流 / 回放层 | task events、tool events、retry / timeout、handoff、审计记录 | 全过程回放 | 否 |
| L4 | 检索索引层 | 倒排索引、向量索引、关系图扩展、过滤规则 | 按需回载 | 间接 |

5. 分层记忆模型

“记忆爆炸”不是单纯容量问题，而是工作记忆过大、状态更新过频繁、历史事件不断累积、检索找不回真正相关内容四类问题叠加。因此系统必须区分过程、当前真相、检索入口与真正进入 prompt 的最小证据集合。

6. 底层存储结构映射

| 存储思想 | 最适合解决的问题 | 在本系统中的作用 |
| --- | --- | --- |
| Append-only Log | 进度不丢、过程可回放、故障接管 | L3 事件流 |
| B+ 树 / 聚簇索引 | 当前状态真相、checkpoint 元数据、版本状态 | L2 状态真相层 |
| LSM-tree | 高频写入、冷热下沉、写放大优化 | 高写入 checkpoint / 状态更新场景 |
| 倒排索引 | 关键词、规则、实体名、错误码精确召回 | L4 精确检索 |
| 向量索引 | 相似案例、语义相关片段 | L4 语义召回 |
| 图结构 | 依赖图、因果链、任务关系、实体关系 | L4 关系扩展 |

7. 核心对象模型

| 对象 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| Task | 一个可调度任务 | task_id, parent_task_id, priority, deadline, state |
| Step | Task 内的执行步骤 | step_id, task_id, agent_id, status, retry_count |
| Checkpoint | 可恢复快照 | checkpoint_id, task_id, step_id, version, input_ref, output_ref |
| Event | append-only 事件 | event_id, trace_id, event_type, task_id, step_id, payload |
| MemoryChunk | 可检索记忆块 | chunk_id, scope, summary, source_ref, importance |
| Constraint | 约束项 | constraint_id, scope, version, text, hard_or_soft |
| Entity / Relation | 实体与关系边 | entity_id, relation_type, weight, src_id, dst_id |

8. 写入方案

图 2：写入流程图

| 触发点 | 写事件 | 写状态 | 写 Checkpoint | 补充动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task created | 是 | 是 | 否 | 初始化 task_state = queued |
| step started | 是 | 是 | 否 | 记录租约、开始时间 |
| tool result small | 是 | 是 | 视情况 | 轻量结果可仅更新摘要 |
| tool result large | 是 | 是 | 是 | 长文本分块、摘要、抽取事实 |
| step completed | 是 | 是 | 是 | 刷新热层、更新命中热度 |
| retry / timeout | 是 | 是 | 是 | 触发 Watchdog 与恢复逻辑 |
| handoff | 是 | 是 | 是 | 写 handoff payload 与接管链路 |

9. 回载方案

图 3：回载流程图

• 形成查询上下文：当前目标、步骤、角色、最近失败原因、用户约束、任务优先级与依赖链。

• 结构化过滤：按 session_id / task_id / entity_id / version / tenant 范围裁剪。

• 精确召回：利用倒排层查找错误码、规则条目、实体名、工具名与文本约束。

• 语义召回：寻找相似步骤摘要、相似失败案例、相似工具输出和同主题记忆。

• 关系扩展：沿任务 DAG、实体图、依赖图补充上下游证据。

• 统一打分去重：相关度、最近性、重要性、失败关联、优先级、可信度。

• 压缩组装：生成 L0 工作记忆。

10. 详细实施方案

| 子系统 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Memory Gateway | 统一写入、幂等、版本校验 | 事件、状态、摘要任务 |
| Event Logger | 事件持久化 | append-only event log |
| State Store | 保存当前状态真相 | task/step/checkpoint 状态 |
| Summarizer / Compactor | 长文本压缩、事实抽取 | summary / facts / chunk |
| Indexer | 更新倒排、向量、关系索引 | queryable index |
| Retriever | 混合检索 | Top-K memory set |
| Prompt Assembler | 组装 L0 工作记忆 | prompt context |
| Watchdog | 超时、阻塞、失败率检测 | 告警 / 重试 / 接管触发 |
| Recovery Manager | 接管与恢复 | 恢复任务与 handoff 记录 |

• Checkpoint 至少应包含：checkpoint_id、task_id、step_id、plan_version、constraint_version、last_event_offset、input_refs、output_refs、retry_context、next_actions、handoff_ready_payload。

• 回载统一打分建议：MemoryScore = semantic_relevance + keyword_match + recency + importance + failure_association + dependency_weight + trust_score（可按业务加权）。

11. 实现步骤与分阶段计划

| 阶段 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 统一对象模型与状态机 | Task / Step / Event / Checkpoint schema，状态枚举，trace_id 规则 |
| 阶段 1 | 先解决“进度不丢” | event log、state store、checkpoint、watchdog 基础版 |
| 阶段 2 | 先解决“上下文不能全塞” | 分块、摘要器、倒排索引、向量索引、Top-K 回载接口 |
| 阶段 3 | 热冷分层 | 热层缓存、热度更新、冷层归档、失效摘要清理 |
| 阶段 4 | 接管与恢复 | handoff payload、lease / heartbeat、timeout detection、Recovery Manager |
| 阶段 5 | 优先级与降级执行 | priority / deadline、drop policy、degrade mode、circuit breaker |
| 阶段 6 | 全链路可观测 | metrics、logs、traces、live task board、blocked reason 面板 |

12. 工作时序图

图 4：任务执行、Checkpoint 与接管恢复时序图

• Master Agent 派发子任务给 Worker Agent。

• Worker Agent 通过 Memory Gateway 写入 step_started。

• Gateway 将事件写入事件流，再更新状态层。

• Worker 需要上下文时，Retriever 返回 Top-K 证据。

• Worker 执行过程中持续写入工具结果与 checkpoint。

• 若发生超时或阻塞，Watchdog / Recovery Agent 订阅到异常事件并从最近 checkpoint 接管。

13. 流程图

• 写入流程强调：先记录过程，再落当前真相，再做摘要与索引。

• 回载流程强调：先裁范围，再多路召回，再统一打分，最后压缩成工作记忆。

14. 可观测性与运维

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| task_latency | 任务总耗时 |
| step_latency | 步骤耗时 |
| checkpoint_interval | checkpoint 间隔 |
| retrieval_hit_rate | 回载命中率 |
| prompt_token_size | L0 工作记忆大小 |
| summary_compression_ratio | 摘要压缩率 |
| timeout_count | 超时次数 |
| retry_count | 重试次数 |
| handoff_count | 接管次数 |
| stale_memory_ratio | 过期摘要比例 |

• 建议面板：活跃任务看板、子任务依赖图、阻塞原因分布、最近失败事件流、接管恢复记录、回载质量分析。

• 建议告警：长时间无心跳、task stuck 超过阈值、retry 过多、回载命中率过低、L0 工作记忆大小异常上升、checkpoint 长时间未刷新。

15. 风险与边界

• 不要把热层当唯一真相。

• 不要只做 embedding 检索，必须保留结构化过滤与倒排召回。

• 不要把 checkpoint 做成无法拆解的大黑盒。

• 不要把摘要当原文，必须保留原始引用和溯源关系。

• 不要让所有任务平权，必须从一开始支持 priority / deadline / degrade policy。

16. 最终落地建议

第一版优先闭环： 统一事件模型、状态真相层、checkpoint、摘要器、倒排 + 向量双检索、L0 工作记忆组装器，以及 watchdog + Recovery Manager。做到这一步，系统就从“会聊天的 Agent”升级为“可恢复、可接管、可监控的 Agent Runtime”。

附录：Log + State Store + Retrieval Index + Relation Graph